KẾ HOẠCH TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG
THEO MẪU THIẾT KẾ (DESIGN PATTERNS)

Đề tài: Phần mềm Quản lý Cửa hàng Nông dược
Tham chiếu chuẩn: Refactoring Guru (https://refactoring.guru/design-patterns)

Thông tin tổng quan:

- Ngôn ngữ & Công nghệ: C# (.NET Framework), Windows Forms, Microsoft Access Database (OLEDB).

- Mục tiêu: Tái cấu trúc (Refactoring) mã nguồn cũ, chuẩn hóa kiến trúc, xóa bỏ mã trùng lặp, tối ưu hóa hiệu năng và nâng cao tính mở rộng bằng cách áp dụng các mẫu thiết kế hướng đối tượng (GoF Design Patterns).

- Trạng thái mã nguồn hiện tại: Đã kiểm tra biên dịch (MSBuild) thành công, đảm bảo 0 lỗi (0 Errors).

1. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÃ NGUỒN (CODE SMELLS)

Qua quá trình rà soát toàn bộ cấu trúc dự án, hệ thống đang tồn tại 4 vấn đề lớn về mặt thiết kế phần mềm:

1.1. Nhầm lẫn về khái niệm Factory Pattern

Trong thư mục DataLayer có các lớp: SanPhamFactory, KhachHangFactory, PhieuBanFactory... Tuy nhiên, các lớp này không phải là Factory Pattern theo định nghĩa của GoF (Gang of Four). Thực chất chúng là các lớp DAO (Data Access Object) hoặc Table Data Gateway chỉ dùng để chạy câu lệnh SQL và trả về DataTable. Việc dùng sai tên gọi này là một lỗi kiến trúc rất dễ bị đánh giá thấp trong đồ án.

1.2. Trùng lặp mã nguồn nghiêm trọng (Duplicate Code - 95%)

Hai form frmBanLe.cs và frmBanSi.cs có cấu trúc giao diện và nghiệp vụ giống nhau đến 95%. Toàn bộ logic kiểm tra hợp lệ, thêm chi tiết sản phẩm, lưu phiếu bán, cập nhật công nợ và trừ số lượng tồn kho đều bị sao chép (copy-paste). Điểm khác biệt duy nhất là:

- Bán lẻ: Lấy giá bán lẻ (GiaBanLe) và lọc khách hàng cá nhân.

- Bán sỉ: Lấy giá bán sỉ (GiaBanSi) và lọc khách hàng đại lý.

1.3. Phụ thuộc quá chặt giữa Giao diện và Nghiệp vụ (Tight Coupling)

Trong các Controller (như SanPhamController, KhachHangController), các phương thức nhận trực tiếp các đối tượng điều khiển của WinForms làm tham số (ví dụ: HienthiAutoComboBox(ComboBox cmb), HienthiDataGridview(DataGridView dg, ...)). Điều này vi phạm nguyên lý Single Responsibility (SRP) và khiến tầng xử lý dữ liệu bị gắn chặt vào WinForms, hoàn toàn không thể tái sử dụng cho Web, Mobile hay viết Unit Test.

1.4. Quản lý kết nối Cơ sở dữ liệu phân tán và thiếu an toàn

Lớp DataService.cs kế thừa trực tiếp từ DataTable và duy trì một biến static OleDbConnection. Các thao tác kết nối được gọi phân tán ở nhiều nơi, không có cơ chế quản lý vòng đời kết nối duy nhất (Thread-safe Connection Pool), các khối catch bỏ qua lỗi hoặc xử lý chưa triệt để.

2. CÁC DESIGN PATTERNS ĐƯỢC CHỌN VÀ GIẢI PHÁP TƯƠNG ỨNG

Căn cứ vào 3 nhóm mẫu thiết kế chuẩn từ Refactoring Guru, hệ thống sẽ được nâng cấp bằng 5 Design Patterns chủ đạo sau:

| Nhóm Pattern | Tên Pattern | Vị trí Áp dụng | Hiệu quả & Lợi ích |
| --- | --- | --- | --- |
| Creational (Khởi tạo) | Singleton Pattern | DatabaseConnectionManager ThamSoManager | Bảo đảm chỉ tồn tại duy nhất 1 đối tượng quản lý kết nối CSDL và tham số hệ thống trong toàn bộ vòng đời ứng dụng. Ngăn chặn rò rỉ kết nối (connection leak). |
|  | Factory Method | PhieuFactory (hoặc DbProviderFactory) | Đóng gói cơ chế khởi tạo các loại chứng từ (Phiếu Bán Lẻ, Phiếu Bán Sỉ, Phiếu Nhập, Phiếu Chi). Đính chính lại các lớp DAO cũ. |
| Structural (Cấu trúc) | Facade Pattern | BanHangFacade | Cung cấp một giao diện cấp cao duy nhất để Form WinForms tương tác, che giấu sự phức tạp của 5-6 Controller phía dưới (Lưu master, detail, trừ tồn kho, cập nhật nợ). |
| Behavioral (Hành vi) | Strategy Pattern (Mẫu trọng tâm) | IBanHangStrategy BanLeStrategy BanSiStrategy | Hợp nhất 2 form frmBanLe và frmBanSi thành 1 form frmBanHang duy nhất. Thay đổi linh hoạt chiến lược định giá và lọc khách hàng mà không sửa code Form. |
|  | Template Method | QuyTrinhXuLyPhieuBase | Định nghĩa khung sườn quy trình xử lý chứng từ cố định (Kiểm tra -> Cập nhật kho -> Ghi dữ liệu -> Cập nhật công nợ -> In ấn), các lớp con chỉ override bước cụ thể. |

3. THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC PATTERN TRỌNG TÂM

3.1. Strategy Pattern cho Nghiệp vụ Bán Hàng

Nguyên lý: Tách phần thuật toán định giá và phân loại đối tượng khách hàng ra khỏi Form giao diện, đóng gói thành các chiến lược (Strategy) riêng biệt.

- Interface: IBanHangStrategy gồm các thuộc tính/phương thức:

  - string TenChienLuoc { get; } (Tên hiển thị: Bán lẻ / Bán sỉ)

  - bool IsDaiLy { get; } (Dùng để lọc loại khách hàng)

  - long LayDonGia(SanPham sp, MaSanPham masp) (Trả về GiaBanLe hoặc GiaBanSi)

- Concrete Strategies:

  - BanLeStrategy: Trả về masp.SanPham.GiaBanLe, IsDaiLy = false.

  - BanSiStrategy: Trả về masp.SanPham.GiaBanSi, IsDaiLy = true.

- Context (Form): frmBanHang(IBanHangStrategy strategy). Form chỉ cần gọi strategy để lấy giá và lọc danh sách. Sau này muốn thêm "Bán Khuyến Mãi" hay "Bán Nhân Viên", chỉ cần tạo thêm class Strategy mới mà không cần chạm vào giao diện (Tuân thủ nguyên lý Open/Closed).

3.2. Singleton Pattern cho Quản lý Kết nối Database

Nguyên lý: Đảm bảo một lớp chỉ có duy nhất một thể hiện (instance) và cung cấp một điểm truy cập toàn cục tới nó.

public sealed class DatabaseManager
{
    private static DatabaseManager _instance = null;
    private static readonly object _lock = new object();
    private OleDbConnection _connection;

    private DatabaseManager() { /* Khởi tạo connection an toàn */ }

    public static DatabaseManager Instance
    {
        get
        {
            lock (_lock)
            {
                if (_instance == null) _instance = new DatabaseManager();
                return _instance;
            }
        }
    }
}

3.3. Facade Pattern cho Tầng Nghiệp vụ Bán Hàng

Nguyên lý: Cung cấp một giao diện đơn giản cho một hệ thống con (subsystem) phức tạp gồm nhiều thành phần phối hợp.

Form frmBanHang không cần phải tự mình gọi lần lượt SanPhamController, MaSanPhamController, PhieuBanController, ChiTietPhieuBanController và ThamSo. Thay vào đó, Form chỉ tương tác duy nhất với BanHangFacade:

- facade.KhoiTaoPhieuMoi(strategy)

- facade.ThemDongSanPham(maSp, soLuong, donGia)

- facade.LuuHoaDon(phieuBan, danhSachChiTiet) (Facade tự chịu trách nhiệm mở Transaction, lưu phiếu bán, lưu chi tiết phiếu, trừ tồn kho và cập nhật công nợ).

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 5 GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Công việc cụ thể | Tập tin liên quan | Kết quả đầu ra (Deliverable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 Singleton Pattern | 1. Xây dựng lớp DatabaseManager chuẩn Thread-safe Singleton. 2. Tái cấu trúc DataService.cs và ThamSo.cs sử dụng Singleton. | DataService.cs ThamSo.cs DatabaseManager.cs | Kết nối CSDL được quản lý tập trung, an toàn, không còn khởi tạo kết nối rải rác. |
| Giai đoạn 2 Strategy Pattern | 1. Tạo interface IBanHangStrategy. 2. Xây dựng BanLeStrategy và BanSiStrategy. 3. Xây dựng form hợp nhất frmBanHang.cs. 4. Cập nhật menu điều hướng tại frmMain.cs. | IBanHangStrategy.cs BanLeStrategy.cs BanSiStrategy.cs frmBanHang.cs frmMain.cs | Xóa bỏ sự trùng lặp 95% giữa 2 form cũ; chỉ dùng 1 Form duy nhất cho cả Bán lẻ và Bán sỉ. |
| Giai đoạn 3 Facade Pattern | 1. Xây dựng lớp BanHangFacade. 2. Chuyển toàn bộ logic điều phối nhiều Controller từ nút Lưu của Form vào Facade. | BanHangFacade.cs frmBanHang.cs | Form giao diện ngắn gọn, sạch sẽ; tách biệt hoàn toàn tầng Giao diện và Nghiệp vụ. |
| Giai đoạn 4 Template Method & Factory | 1. Xây dựng khung mẫu QuyTrinhXuLyPhieuBase (Template Method). 2. Xây dựng PhieuFactory tạo chứng từ theo loại. 3. Đính chính lại các lớp DAO cũ. | QuyTrinhXuLyPhieuBase.cs PhieuFactory.cs | Kiến trúc chứng từ đồng nhất cho Phiếu Bán, Phiếu Nhập, Phiếu Chi. |
| Giai đoạn 5 Kiểm thử & Báo cáo | 1. Thực hiện Full Build với MSBuild (0 lỗi). 2. Kiểm thử luồng bán lẻ, bán sỉ, nhập hàng, tồn kho. 3. Chuẩn bị bảng đối chiếu và câu hỏi vấn đáp cho thầy. | Toàn bộ dự án & Báo cáo thuyết minh | Hệ thống hoàn chỉnh, chạy ổn định, tài liệu thuyết trình đầy đủ. |

5. BẢNG SO SÁNH TRƯỚC VÀ SAU KHI REFACTORING

| Tiêu chí đánh giá | Trước khi Refactor (Hiện trạng) | Sau khi Refactor (Design Patterns) |
| --- | --- | --- |
| Khái niệm Factory | Đặt tên nhầm DAO thành Factory, vi phạm định nghĩa GoF. | Đính chính rõ ràng: DAO là Data Access, còn Factory Method dùng để khởi tạo đối tượng chứng từ. |
| Độ trùng lặp mã (DRY) | frmBanLe và frmBanSi trùng lặp 95% mã nguồn. | Chỉ còn 1 Form duy nhất, áp dụng Strategy Pattern để linh hoạt thay đổi chính sách bán. |
| Mức độ phụ thuộc (Coupling) | Controller nhận trực tiếp các control WinForms (ComboBox, DataGridView). | Áp dụng Facade Pattern, Form chỉ nhận và gửi Model/DTO, không dính líu trực tiếp. |
| Quản lý CSDL | Khởi tạo DataService và kết nối rải rác, biến static thiếu đồng bộ. | Áp dụng Singleton Pattern đảm bảo 1 kết nối an toàn duy nhất (Thread-safe). |
| Khả năng mở rộng (OCP) | Mỗi lần thêm hình thức bán mới phải sao chép tạo thêm 1 Form mới. | Chỉ cần tạo thêm 1 class Strategy mới (ví dụ BanKhuyenMaiStrategy), không sửa code cũ. |

Tài liệu được biên soạn phục vụ công tác nâng cấp kiến trúc phần mềm và bảo vệ đồ án.